产品需求规格说明书

# AI Data Analyst Agent

证据优先、可审查、可复现的数据分析工作流生成器

产品定义 用户上传 CSV、Excel 或 Parquet 后，系统生成一套可审查、可修改、可验证、可重新执行的数据分析工程。

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 适用范围 | MVP 产品、设计、研发、测试及项目验收 |
| 编制日期 | 2026-07-09 |
| 建议评审人 | 产品负责人、技术负责人、数据科学负责人、安全负责人、测试负责人 |

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-09 | 评审稿 | 依据项目总设计形成完整 PRD/SRS，补齐功能编号、非功能指标、验收标准与风险边界。 |

## 阅读说明

“应”“必须”表示上线或验收不可缺失的强制需求；“宜”“建议”表示优化方向。

P0 为 MVP 必须完成；P1 为重要增强；P2 为后续规划。

标注“建议基线”的数值用于启动评审，不等同于最终 SLA；应在技术预研后冻结。

本文件同时承担产品需求文档（PRD）和软件需求规格说明书（SRS）的作用。

# 目录

| 章节 | 标题 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档概述 | 3 |
| 2 | 产品愿景与目标 | 3 |
| 3 | 用户、角色与使用场景 | 4 |
| 4 | 产品范围与优先级 | 5 |
| 5 | 产品原则与业务规则 | 5 |
| 6 | 端到端业务流程 | 6 |
| 7 | 详细功能需求 | 7 |
| 8 | 页面与交互需求 | 17 |
| 9 | 数据与对象模型 | 17 |
| 10 | 系统架构与接口边界 | 18 |
| 11 | 非功能需求 | 19 |
| 12 | 安全、隐私与合规要求 | 19 |
| 13 | 日志、监控与审计 | 20 |
| 14 | 验收策略与测试要求 | 20 |
| 15 | 开发路线与里程碑 | 21 |
| 16 | 风险、依赖与应对 | 21 |
| 17 | 数据分析与产品埋点 | 22 |
| 18 | 假设、待确认事项与决策记录 | 22 |
| A | 需求追踪矩阵 | 23 |
| B | 关键结构示例 | 23 |
| C | MVP 完成定义 | 24 |

# 1. 文档概述

## 1.1 编写目的

本说明书用于统一 AI Data Analyst Agent 的业务目标、产品边界、交互规则、系统能力、质量属性和验收口径，作为产品设计、架构设计、研发拆分、测试设计、里程碑评审与上线验收的共同基线。

## 1.2 项目背景

通用“数据问答”产品往往只输出答案或图表，却缺少稳定的数据版本、可复现代码和结论证据。当数据发生变化、用户质疑数字来源或分析涉及泄露风险时，结果难以复查。本项目将 AI 的职责限制在理解、规划与解释，将所有数字计算交给确定性工具，并以 DatasetVersion、AnalysisRun、Artifact 和 Claim 建立完整证据链。

## 1.3 术语与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| DatasetVersion | 一次不可变的数据快照；记录来源、哈希、父版本、行列数和生成操作。 |
| AnalysisSpec | 经用户确认的正式分析任务定义，包括任务类型、目标、时间点、拆分策略与指标。 |
| Artifact | 由真实代码执行产生并持久化的结果，如统计量、图表、模型指标或数据表。 |
| Claim | 面向用户的结论；必须关联证据、数据版本、结论级别、限制条件和验证状态。 |
| AnalysisRun | 一次可追踪的分析执行，包含步骤、代码、参数、日志、产物和状态。 |
| EDA | 探索性数据分析（Exploratory Data Analysis）。 |
| 数据泄露 | 使用在预测时点不可获得、由目标直接派生或跨数据划分泄漏的信息。 |
| 确定性工具 | 参数相同且输入版本相同，能产生可验证结果的预实现代码工具。 |

# 2. 产品愿景与目标

核心价值 让用户获得的不只是一个答案，而是一份能够证明答案如何产生、可被别人检查并可在数据更新后重新执行的数据分析工程。

## 2.1 产品定位

AI Data Analyst Agent 是面向表格数据的证据优先数据科学工作流生成器。它服务于缺少编程能力或需要快速验证数据的用户，提供数据接入、Schema 推断、质量检查、清洗审批、自动 EDA、基础建模、自然语言分析、证据验证与报告导出的一体化流程。

## 2.2 业务目标

降低非技术用户完成可信表格分析的门槛，同时保留专业分析所需的审查能力。

让报告中的重要数字能够反向追踪到 Artifact、执行步骤、代码、参数和数据版本。

将不可控的 LLM 自由生成收敛为结构化规划、受控工具调用和可验证叙述。

形成可重复执行的数据分析资产，支持数据替换或更新后的重跑与差异比较。

## 2.3 成功指标（建议基线）

| 指标 | MVP 建议目标 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 端到端任务成功率 | ≥ 85% | 固定 Demo 数据集从上传到报告导出无人工修复完成。 |
| 数字可追溯率 | 100% | 正式报告中数字性 Claim 均能解析到有效 Artifact。 |
| 分析可重跑率 | ≥ 95% | 在相同环境与输入版本下，AnalysisRun 可成功复现。 |
| 高风险清洗误执行 | 0 | 未经用户确认不得执行破坏性或语义改变型清洗。 |
| 字段幻觉率 | 0 | 发布内容不得引用 Schema 中不存在的字段。 |
| 基础任务首份结果时间 | P50 ≤ 60 秒 | 10 万行、30 列以内数据生成质量摘要和基础 EDA；硬件基线待确认。 |

# 3. 用户、角色与使用场景

## 3.1 目标用户

| 角色 | 主要目标 | 关键痛点 | MVP 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务分析用户 | 快速理解 Excel、验证业务假设、导出报告 | 不会编程；担心 AI 编造数字 | 创建项目、上传、确认、分析、导出 |
| 初级数据分析师 | 加速清洗、EDA 与 baseline | 重复劳动多；分析过程难沉淀 | 全部分析功能、查看代码与产物 |
| 数据科学学习者 | 学习规范的数据科学流程 | 缺少正确拆分与验证意识 | 查看计划、代码、限制与解释 |
| 研究/产品/运营人员 | 形成可复核的阶段性结论 | 数据更新后难以复现 | 重跑、比较版本、导出证据 |
| 系统管理员 | 维护运行环境与安全策略 | 资源、失败任务、审计难管理 | 查看全局运行与安全配置；不默认读取原始数据 |

## 3.2 核心用户旅程

- 创建项目并上传 CSV、XLS/XLSX 或 Parquet。

- 选择 Excel Sheet，查看加载摘要、Schema 建议和低置信度字段。

- 审阅数据质量问题，查看影响范围与清洗前后预览。

- 确认或拒绝清洗操作，生成新的不可变 DatasetVersion。

- 描述分析问题，确认 AnalysisSpec、预测时点、目标字段和评价指标。

- 运行自动 EDA、统计分析或 baseline 建模，并查看步骤进度。

- 点击结论查看证据、代码、参数、数据版本与限制条件。

- 导出 HTML 报告、Notebook、清洗数据与运行 Manifest；数据更新后重跑。

## 3.3 典型场景

房价预测：识别邮编的类别语义、发现泄露字段、完成回归 baseline 与特征重要性。

客户流失：处理类别不平衡、使用时间拆分、比较模型与 Dummy baseline、分析分组误差。

电商订单：检查重复订单和金额对账，生成时间趋势，并保留清洗与计算证据。

# 4. 产品范围与优先级

## 4.1 MVP 范围（P0）

CSV、XLS/XLSX、Parquet 上传与不可变 DatasetVersion。

物理类型、语义类型和分析角色的三层 Schema 推断与用户覆盖。

确定性数据质量检测、清洗建议、预览、审批、执行和回滚。

自动 EDA、规则化图表、分类/回归 baseline、拆分策略和基本误差分析。

Artifact、Claim、Claim Validator、HTML 报告、Notebook 和清洗数据导出。

受控代码执行、脱敏、审计日志、错误恢复和基础可观测性。

## 4.2 P1 增强

自然语言分析、最小上下文管理、独立验证器、DuckDB 查询、增强型泄露检测和项目历史比较。

## 4.3 明确不在 MVP 范围

深度学习、完整 AutoML、自动超参数搜索、复杂时间序列、因果推断。

多人实时协作、细粒度企业组织权限、云端数据仓库和多表关联。

超大规模分布式计算、任意 Python 自由执行、外网访问。

SHAP、PDF 报告、定时报告、本地模型与自定义报告模板。

范围控制 P2 能力可保留扩展接口，但不得以牺牲 P0 的证据链、版本不可变和安全边界为代价提前实现。

# 5. 产品原则与业务规则

## 5.1 核心业务规则

### BR-01 AI 规划，代码执行

AI 负责需求理解、计划、工具选择、解释和报告草稿；加载、清洗、统计、绘图、建模与指标均由代码执行。

### BR-02 原始数据永不覆盖

原始版本只读；每次已确认转换产生新版本，并记录父版本和操作链。

### BR-03 结论必须绑定证据

没有有效 Artifact 引用的数字性结论不得进入正式报告。

### BR-04 默认不自动修改

系统可提出建议，但类型转换、删除、替换、填补等操作须经用户确认。

### BR-05 允许拒答

字段不存在、样本量不足、质量过差、运行失败或证据不充分时必须停止并说明原因。

### BR-06 结构化输出优先

分析计划、清洗方案与 Claim 必须通过 Pydantic/JSON Schema 校验。

### BR-07 最小充分上下文

不得向模型发送完整 DataFrame、全部历史、无关字段和过期结果。

### BR-08 区分关联与因果

除非满足预先定义的因果分析条件（MVP 不支持），不得将相关或预测解释为因果。

### BR-09 可重复执行

运行必须保存输入版本、参数、工具版本、随机种子、代码/模板版本和依赖环境摘要。

### BR-10 发布前验证

Claim Validator、字段校验、数字核对和敏感信息检查全部通过后方可发布。

# 6. 端到端业务流程

## 6.1 主流程

- 上传并校验文件，计算 SHA-256，保存原始只读文件。

- 解析数据并转换为内部 Parquet，创建 raw 状态 DatasetVersion。

- 运行字段画像、Schema 推断与质量检测。

- 用户确认低置信度字段、行语义、目标和时间信息。

- 系统生成清洗计划和影响预览；用户逐项或批量确认。

- 确定性引擎执行清洗并校验不变量，创建 cleaned DatasetVersion。

- 系统生成 EDA/分析计划；用户确认 AnalysisSpec。

- Agent 仅调用注册工具；每一步保存状态、参数、日志和 Artifact。

- Validator 生成并核验 Claim，未通过内容进入阻断或降级流程。

- 用户审阅报告、证据和代码，导出或在新数据版本上重跑。

## 6.2 关键状态

| 对象 | 状态 | 允许迁移 |
| --- | --- | --- |
| DatasetVersion | creating / ready / failed / archived | creating→ready¦failed；ready→archived；版本内容不可变 |
| QualityIssue | open / accepted / resolved / ignored | open→accepted¦ignored；accepted→resolved¦open |
| CleaningPlan | draft / awaiting_approval / approved / rejected / executed / failed | 仅 approved 可执行；executed 后产生新版本 |
| AnalysisRun | queued / running / blocked / succeeded / failed / cancelled | 失败可从可重试步骤复制为新 Run，不覆写旧 Run |
| Claim | draft / validation_failed / passed / published / withdrawn | 仅 passed 可 published；证据失效时 withdrawn |

# 7. 详细功能需求

## 7.1 项目与数据接入

FR-PRJ-001｜创建与管理项目   [P0]

需求描述：用户可创建项目并维护名称、描述、默认时区、语言和业务背景；项目隔离数据、运行与报告。

前置/触发：用户已进入系统。

异常与边界：名称重复允许但 ID 唯一；删除采用归档，MVP 不物理删除。

验收标准：项目创建后生成唯一 project_id；必填校验生效；项目之间的对象不可串读。

FR-ING-001｜上传文件   [P0]

需求描述：支持 CSV、XLS、XLSX、Parquet；显示上传进度、文件名、大小、格式和校验结果。

前置/触发：项目处于可编辑状态。

异常与边界：空文件、损坏文件、加密 Excel、大小超限必须明确报错。

验收标准：允许格式可正常进入解析；不支持格式被阻断并给出可操作提示。

FR-ING-002｜文件安全与哈希   [P0]

需求描述：保存前校验扩展名与内容特征，计算 SHA-256；原文件只读保存并记录上传人、时间和大小。

前置/触发：上传完成。

异常与边界：哈希失败时不得创建 ready 版本。

验收标准：同一文件可被识别；元数据完整；业务流程不得改写原文件。

FR-ING-003｜CSV 解析探测   [P0]

需求描述：自动探测编码、分隔符、引号、表头与换行；低置信度时允许用户选择并预览。

前置/触发：文件为 CSV。

异常与边界：乱码或列数不一致时显示问题行，不静默丢弃。

验收标准：UTF-8、GBK 等常见编码及逗号/制表符场景可正确预览；用户配置被保存。

FR-ING-004｜Excel Sheet 选择   [P0]

需求描述：列出可见工作表、维度和预览；用户选择一个 Sheet 作为单表数据源。

前置/触发：文件为 XLS/XLSX。

异常与边界：合并单元格、公式错误和多行表头应提示潜在解析风险。

验收标准：选中 Sheet 与 DatasetVersion 元数据一致；空 Sheet 不可继续。

FR-ING-005｜内部格式转换   [P0]

需求描述：将可解析数据转换为内部 Parquet，并创建包含来源、哈希、行列数、Sheet 和父版本的 DatasetVersion。

前置/触发：解析参数已确认。

异常与边界：转换中断可清理临时文件并保留错误日志。

验收标准：Parquet 可重新加载；记录数量与解析结果一致；失败不留下 ready 状态对象。

FR-ING-006｜数据预览   [P0]

需求描述：提供分页、抽样的数据预览和行列规模，不向前端一次传输全表。

前置/触发：DatasetVersion=ready。

异常与边界：敏感字段在无明文权限时掩码显示。

验收标准：首尾值、缺失和类型展示一致；超大文本被截断但可查看原值。

FR-ING-007｜数据版本浏览与比较   [P0]

需求描述：展示版本链、状态、创建原因、父版本、哈希、行列变化与操作摘要。

前置/触发：项目至少有一个版本。

异常与边界：跨不同数据集的版本不得比较。

验收标准：可从任一衍生版本追溯至原始版本；比较结果不修改任一版本。

## 7.2 Schema 推断与字段管理

FR-SCH-001｜字段画像   [P0]

需求描述：为每列计算非空数、唯一数、示例、分位数/频数、长度和解析成功率等确定性画像。

前置/触发：DatasetVersion=ready。

异常与边界：高基数文本仅保留受限样本与摘要，避免内存和隐私风险。

验收标准：画像与数据版本绑定；重复运行在相同输入上结果一致。

FR-SCH-002｜物理类型推断   [P0]

需求描述：识别整数、浮点、字符串、布尔、日期时间等存储类型，并记录候选、置信度和证据。

前置/触发：字段画像完成。

异常与边界：混合类型不得被强制无损转换。

验收标准：测试集中的标准类型达到约定准确率；解析失败比例可查看。

FR-SCH-003｜语义类型推断   [P0]

需求描述：识别数值、类别、日期、ID、文本、货币、百分比、有序类别和地理编码。规则打分为主，LLM 仅辅助语义判断。

前置/触发：物理类型和画像可用。

异常与边界：低置信度字段标记为待确认，不自动定型。

验收标准：邮编、编码等不被默认当作连续数值；推断记录证据与模型/规则版本。

FR-SCH-004｜分析角色推断   [P0]

需求描述：为字段建议 feature、target、entity_key、time、identifier、text、excluded 等分析角色。

前置/触发：语义类型可用。

异常与边界：同一任务仅允许一个主 target；冲突需用户处理。

验收标准：角色与语义类型兼容；ID 默认不作为连续特征。

FR-SCH-005｜用户覆盖与持久化   [P0]

需求描述：用户可修改语义类型、分析角色、日期格式、有序类别顺序和敏感标记。

前置/触发：用户拥有编辑权限。

异常与边界：不兼容转换必须先预览并作为清洗操作执行。

验收标准：覆盖结果独立保存、可审计，并用于后续运行；不改写原始值。

FR-SCH-006｜Schema 变更影响分析   [P1]

需求描述：用户变更字段定义时，系统提示受影响的质量规则、清洗计划、分析与报告。

前置/触发：存在依赖该字段的对象。

异常与边界：无法安全重用时强制新建 AnalysisRun。

验收标准：受影响对象被标为需重算或过期，不继续冒用旧证据。

## 7.3 数据质量

FR-QLT-001｜确定性质量扫描   [P0]

需求描述：检测缺失/伪缺失、重复、主键重复、类型冲突、常量列、高基数、异常值、偏态、日期异常、数据断层、类别不一致和潜在泄露。

前置/触发：Schema 初步可用。

异常与边界：单项失败不得掩盖其他检测结果，应记录部分成功。

验收标准：不依赖 LLM 可生成结构化 QualityIssue；每项包含指标、严重程度、字段、规则版本和状态。

FR-QLT-002｜严重程度与质量评分   [P0]

需求描述：根据影响比例、字段角色、可逆性和下游风险计算 issue severity，并生成透明的质量评分。

前置/触发：质量扫描完成。

异常与边界：不得用单一综合分掩盖高风险泄露或主键问题。

验收标准：相同问题在相同规则版本下分级一致；用户可查看评分构成。

FR-QLT-003｜问题详情与证据   [P0]

需求描述：展示检测规则、事实指标、受影响样例、风险解释和建议操作；AI 解释不得改变事实值。

前置/触发：QualityIssue 已创建。

异常与边界：样例不足时明确标注，不补造示例。

验收标准：详情中的数字来源于扫描 Artifact；示例行受权限和脱敏规则约束。

FR-QLT-004｜潜在数据泄露检测   [P0]

需求描述：基于字段名称、与目标的确定性关系、时间可用性和衍生关系识别泄露候选。

前置/触发：AnalysisSpec 含 target/预测时点时执行增强扫描。

异常与边界：检测结果为风险提示，不声称覆盖所有泄露。

验收标准：高风险候选在建模前必须确认排除或给出理由；记录用户决定。

FR-QLT-005｜质量问题处置状态   [P0]

需求描述：用户可接受建议、忽略问题或恢复 open；忽略时需记录原因。

前置/触发：QualityIssue=open。

异常与边界：高风险问题忽略时在报告限制中持续展示。

验收标准：状态迁移合法且有审计记录；忽略不等于已修复。

## 7.4 清洗计划与版本控制

FR-CLN-001｜结构化清洗建议   [P0]

需求描述：针对质量问题生成包含操作、字段、方法、参数、理由、影响范围、风险与可逆性的 CleaningPlan。

前置/触发：质量问题与 Schema 可用。

异常与边界：无安全方案时仅给出说明，不生成可执行操作。

验收标准：计划通过 Schema 校验；只引用存在字段和白名单操作。

FR-CLN-002｜处理前后预览   [P0]

需求描述：在执行前展示受影响行数、代表性样例、统计变化和可能副作用；预览使用与正式执行相同的确定性函数。

前置/触发：计划=draft/awaiting_approval。

异常与边界：样本预览不得被当作全量影响统计。

验收标准：用户可区分原值与建议值；预览与最终执行参数一致。

FR-CLN-003｜逐项审批   [P0]

需求描述：默认要求用户逐项批准、拒绝或编辑参数；批量批准仅适用于可逆且低风险操作。

前置/触发：用户具有编辑权限。

异常与边界：删除行、覆盖语义和高影响填补不得隐含批准。

验收标准：未经 approved 的计划不能调用执行器；决定记录用户、时间和理由。

FR-CLN-004｜确定性执行与不变量   [P0]

需求描述：执行已批准的纯函数操作，验证行数、主键、Schema、目标分布等配置化不变量。

前置/触发：CleaningPlan=approved。

异常与边界：部分步骤失败时不得提交半成品 ready 版本。

验收标准：执行成功生成新 DatasetVersion 与操作日志；不变量失败则新版本标记 failed 且不作为当前版本。

FR-CLN-005｜回滚与分支   [P0]

需求描述：用户可将任一 ready 版本设为当前版本，或从历史版本创建新的清洗分支。

前置/触发：目标版本存在且可读取。

异常与边界：已有运行仍绑定原版本，不随当前版本指针变化。

验收标准：回滚不删除后续版本；版本关系保持可追溯。

FR-CLN-006｜变更差异   [P0]

需求描述：提供行列规模、缺失、分布、值替换、删除和类型变化摘要，并可查看对应代码。

前置/触发：至少两个同源版本。

异常与边界：不能精确逐行对齐时不展示伪精确的行级差异。

验收标准：差异由两个明确版本计算；大数据采用聚合/抽样并标注口径。

## 7.5 分析目标与计划

FR-ANA-001｜行语义确认   [P0]

需求描述：分析前确认每行代表的实体/事件，以及 entity_key、time_column 和数据粒度。

前置/触发：当前版本可用。

异常与边界：重复实体或多粒度混合时提示聚合/拆分需求。

验收标准：关键信息写入 AnalysisSpec；不明确时系统阻断高风险建模。

FR-ANA-002｜任务类型识别   [P0]

需求描述：将用户意图映射为描述分析、比较、统计检验、二分类、多分类或回归；MVP 外任务应降级或拒绝。

前置/触发：用户提出问题或选择向导。

异常与边界：禁止将观察性比较自动宣称为因果分析。

验收标准：任务类型与 target 语义一致；用户可修改并确认。

FR-ANA-003｜AnalysisSpec 确认   [P0]

需求描述：展示并确认 target、特征范围、预测时点、拆分策略、指标、排除字段、分组字段和随机种子。

前置/触发：任务类型已识别。

异常与边界：缺失 target、时间逻辑冲突或指标不兼容时不得启动。

验收标准：确认后生成版本化 AnalysisSpec；后续参数变化创建新修订版。

FR-ANA-004｜分析计划预览   [P0]

需求描述：Agent 生成结构化步骤，列出工具、输入、输出和依赖；执行前进行字段、工具和参数校验。

前置/触发：AnalysisSpec 已确认。

异常与边界：LLM 输出解析失败时可重试一次，仍失败则转人工修改。

验收标准：计划只能调用 Tool Registry 中的工具；无效步骤被阻断并返回可修正错误。

FR-ANA-005｜取消与重试   [P1]

需求描述：用户可取消排队/运行任务；失败后可从可重试步骤复制参数并创建新 Run。

前置/触发：Run 未结束或已失败。

异常与边界：涉及非幂等写入的步骤不得原地重试。

验收标准：旧 Run 和日志保留；新 Run 具有独立 ID 和来源关系。

## 7.6 自动 EDA、图表与自然语言分析

FR-EDA-001｜基础自动 EDA   [P0]

需求描述：生成数值分布、类别频数、缺失分布、相关性、时间趋势、分组统计和异常值摘要。

前置/触发：DatasetVersion ready 且 Schema 已确认。

异常与边界：高基数或极端规模采用 Top-N、抽样或聚合，并标注口径。

验收标准：每项结果保存为 Artifact 并绑定版本；无适用字段时跳过并说明。

FR-EDA-002｜目标驱动 EDA   [P0]

需求描述：围绕目标生成特征关系、群体差异、缺失状态关系、时间变化、潜在泄露和可检验假设。

前置/触发：AnalysisSpec 含 target。

异常与边界：样本不足或类别稀疏时不输出不稳定结论。

验收标准：仅执行与任务类型兼容的分析；多重比较等限制进入解释。

FR-EDA-003｜Chart Planner   [P0]

需求描述：依据字段类型、数据量和分析意图从白名单图表中选择类型、聚合、排序和编码；LLM 不直接拼装任意绘图代码。

前置/触发：已有待可视化 Artifact。

异常与边界：数据超限时先聚合或抽样，不将全量明细发送浏览器。

验收标准：图表配置通过 Schema；轴字段存在；默认避免误导性截断与双轴。

FR-EDA-004｜图表审查与导出   [P0]

需求描述：图表可查看标题、口径、数据版本、筛选、生成参数，并导出图片和底层数据表。

前置/触发：图表 Artifact 有效。

异常与边界：敏感明细不得通过底层数据导出绕过权限。

验收标准：导出内容与页面显示同源；包含版本和时间戳。

FR-NLQ-001｜自然语言提问   [P1]

需求描述：用户可围绕当前数据版本提问；系统解析意图、选择字段、生成计划、调用工具并返回证据化回答。

前置/触发：当前数据版本和 Schema 可用。

异常与边界：问题歧义影响结论时必须请求用户澄清，不自行猜测关键业务定义。

验收标准：回答中的数字均来自 Artifact；不存在字段或证据不足时明确拒答。

FR-NLQ-002｜追问与上下文   [P1]

需求描述：保留最近 6–10 轮原文、长期结构化摘要、当前 AnalysisSpec 和用户决定，按需构建最小上下文。

前置/触发：存在会话。

异常与边界：摘要失败时退化为较短窗口，不扩大数据泄露范围。

验收标准：追问可引用当前任务；切换版本后旧结果被标记；完整数据不进入模型上下文。

## 7.7 Baseline 建模

FR-MDL-001｜支持的建模任务   [P0]

需求描述：支持二分类、多分类和回归；分类提供 Dummy、LogisticRegression、HistGradientBoosting，回归提供 Dummy、Ridge、HistGradientBoostingRegressor。

前置/触发：AnalysisSpec 合法。

异常与边界：样本量不足或单一类别不得训练。

验收标准：每个任务至少运行 Dummy baseline；不支持的 target 类型被阻断。

FR-MDL-002｜数据拆分   [P0]

需求描述：支持随机、分层、时间和 Group 拆分；根据时点与实体结构给出建议，用户确认。

前置/触发：行语义、target 和相关字段已确认。

异常与边界：无法满足最小样本或类别覆盖时停止并解释。

验收标准：测试集不参与预处理拟合；时间拆分不使用未来训练过去；Group 不跨集合。

FR-MDL-003｜预处理 Pipeline   [P0]

需求描述：缺失处理、编码、缩放与模型封装在 sklearn Pipeline 中，仅在训练集拟合。

前置/触发：拆分完成。

异常与边界：未知类别采用明确策略，不静默丢行。

验收标准：运行记录包含 Pipeline 配置；验证集/测试集变换不泄露统计量。

FR-MDL-004｜模型评估   [P0]

需求描述：分类至少支持 PR-AUC、ROC-AUC、F1、召回率、精确率和混淆矩阵的适用子集；回归支持 MAE、RMSE、R²和残差。

前置/触发：模型训练成功。

异常与边界：不平衡分类默认突出 PR-AUC/召回，不仅报告准确率。

验收标准：指标来自保留集并与 Dummy 对比；阈值与正类定义可见。

FR-MDL-005｜模型解释与误差分析   [P0]

需求描述：提供线性系数或置换重要性、分组误差、典型错误和限制条件。

前置/触发：评估 Artifact 有效。

异常与边界：高基数或隐私字段的样例需脱敏；不输出个体决策建议。

验收标准：解释方法与模型兼容；明确相关/预测解释不等于因果。

FR-MDL-006｜模型使用限制   [P0]

需求描述：报告训练数据范围、适用人群、时间范围、泄露风险、公平性观察、性能不确定性和禁止用途。

前置/触发：准备发布模型报告。

异常与边界：MVP 不部署在线预测服务。

验收标准：限制作为报告必填区块；存在高风险未处理问题时阻断“可用于决策”的表述。

## 7.8 证据、结论与验证

FR-EVD-001｜Artifact 持久化   [P0]

需求描述：统计量、表格、图表、模型、指标和运行日志均保存为带类型、生产者、参数、版本和校验信息的 Artifact。

前置/触发：确定性工具成功执行。

异常与边界：写入失败时对应步骤不得标记 succeeded。

验收标准：Artifact ID 唯一；可从 Run 和 DatasetVersion 双向检索；文件完整性可校验。

FR-EVD-002｜Claim 分级   [P0]

需求描述：Claim 分为直接事实、统计推断、模型解释、业务推测、行动建议五级，并记录文本、证据、版本、限制和验证状态。

前置/触发：生成叙述。

异常与边界：业务推测和建议不得伪装为统计事实。

验收标准：所有 Claim 具有级别；数字性 Claim 至少关联一个 Artifact。

FR-EVD-003｜数字注入与核对   [P0]

需求描述：正文数字由程序从 Artifact 模板化注入；Validator 重新解析并核对数值、单位、方向和版本。

前置/触发：Claim 草稿和 Artifact 可用。

异常与边界：核对失败则 validation_failed，不进入正式报告。

验收标准：不存在未验证数字；舍入规则一致；差值和百分点表述正确。

FR-EVD-004｜字段与证据有效性验证   [P0]

需求描述：验证 Claim 字段存在、Artifact 属于同一数据版本、依赖步骤成功、证据未过期。

前置/触发：Claim 准备发布。

异常与边界：当前版本切换不会自动改写历史 Claim 的绑定。

验收标准：跨版本混用被阻断或显式标注比较关系。

FR-EVD-005｜证据查看器   [P0]

需求描述：用户可从结论展开查看原始计算结果、图表/表格、工具、参数、代码片段、运行日志摘要和数据版本。

前置/触发：Claim 已生成。

异常与边界：代码或日志含密钥/路径时先清理再展示。

验收标准：从报告到证据的导航不超过两次操作；无权限内容按规则脱敏。

FR-EVD-006｜拒答与降级   [P0]

需求描述：证据不足、质量过差、样本不足、统计假设不满足或执行失败时，返回明确原因、已完成事实和下一步建议。

前置/触发：验证器或执行器触发阻断条件。

异常与边界：可降级为描述统计时需明确说明范围变化。

验收标准：不得用模糊措辞掩盖失败；拒答事件可审计。

## 7.9 报告、Notebook 与重跑

FR-RPT-001｜报告编排   [P0]

需求描述：生成含执行摘要、数据说明、质量、方法、结果、证据、限制和附录的 HTML 报告；用户可选择/排序已通过 Claim。

前置/触发：存在有效 Artifact/Claim。

异常与边界：草稿内容需显式标识，不与正式结论混排。

验收标准：正式区块仅包含 passed Claim；目录和证据链接有效。

FR-RPT-002｜Notebook 导出   [P0]

需求描述：导出按步骤组织的 Notebook，包含加载、清洗、分析、图表、建模和验证代码，以及必要的参数与说明。

前置/触发：AnalysisRun=succeeded。

异常与边界：受限执行生成的内部代码若不可导出，应提供等价可读代码。

验收标准：在受支持环境中可从指定输入重跑；不得包含密钥和不可访问的绝对路径。

FR-RPT-003｜清洗数据与 Manifest 导出   [P0]

需求描述：可导出当前清洗数据和机器可读 Manifest，记录数据哈希、版本链、步骤、参数、Artifact、依赖和环境摘要。

前置/触发：用户有导出权限。

异常与边界：敏感字段导出遵循项目权限与掩码策略。

验收标准：导出包中文件校验通过；用户能识别所对应版本。

FR-RPT-004｜重新执行   [P0]

需求描述：用户可在相同或新数据版本上复制 AnalysisSpec 并重跑；系统先检查 Schema 兼容性。

前置/触发：已有可重跑的 AnalysisRun。

异常与边界：不得覆写历史结果；随机过程固定种子。

验收标准：新 Run 独立保存；字段缺失或类型变化时生成兼容性报告并阻断不安全步骤。

FR-RPT-005｜运行比较   [P1]

需求描述：比较两个 Run 的输入版本、参数、质量、关键指标、Claim 和失败步骤。

前置/触发：两个 Run 属于同一项目且有兼容任务。

异常与边界：不可比项标注原因。

验收标准：差异来源可追溯；不将不同口径指标直接比较。

## 7.10 系统管理与运行

FR-SYS-001｜Tool Registry   [P0]

需求描述：维护工具名称、版本、输入/输出 Schema、权限、资源限制和适用任务；Agent 只能调用注册且启用的工具。

前置/触发：系统已加载工具配置。

异常与边界：工具下线后历史 Run 仍保留版本信息。

验收标准：不存在任意工具名调用；参数校验失败不进入执行器。

FR-SYS-002｜任务队列与进度   [P0]

需求描述：长任务异步执行，显示排队、步骤、耗时和可取消状态；刷新页面不丢失进度。

前置/触发：用户启动执行。

异常与边界：Worker 重启后可识别遗留 running 并恢复或标记失败。

验收标准：状态与后端一致；完成或失败均有终态和时间。

FR-SYS-003｜错误信息与恢复   [P0]

需求描述：向用户展示可理解错误、影响范围、建议动作和错误编号；技术堆栈仅进入受限日志。

前置/触发：发生异常。

异常与边界：不得暴露密钥、系统路径或其他用户数据。

验收标准：错误可关联 Run/Step；常见解析、资源、Schema 错误有针对性提示。

FR-SYS-004｜配置与密钥   [P0]

需求描述：LLM、存储、执行器和资源限制通过环境/配置管理；密钥不写入数据库、日志、报告或 Notebook。

前置/触发：系统启动或调用外部提供商。

异常与边界：MVP 可配置为无 LLM 模式，核心确定性分析仍可运行。

验收标准：密钥扫描无明文；缺失配置阻断相关功能并可诊断。

# 8. 页面与交互需求

| 页面 | 核心内容 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| Overview | 当前项目、当前数据版本、质量评分、最近运行、核心发现、待确认事项 | 从待办进入具体问题；切换当前版本；查看最近运行 |
| Data | 上传、Sheet 选择、预览、Schema、类型覆盖、版本链和差异 | 上传与解析、确认低置信度字段、版本回滚/分支 |
| Quality | 问题筛选、指标、样例、风险解释、建议、清洗预览和审批 | 逐项确认、忽略并填写原因、批量低风险审批 |
| Explore | 自动 EDA、图表、分组统计、自然语言提问和分析计划 | 切换证据口径、导出图表数据、确认计划 |
| Model | 目标、特征、拆分、baseline、评估、误差、解释和限制 | 确认 AnalysisSpec、运行模型、比较 Dummy |
| Report | 结论编辑、证据抽屉、代码、限制、导出和重跑 | 选择 passed Claim、查看证据、导出 HTML/Notebook |

## 8.1 通用交互规则

任何会改变数据或分析定义的操作均显示影响范围，并要求显式确认。

页面顶部持续显示当前项目、数据集和版本；历史证据展示其原绑定版本。

风险、警告、失败和信息提示使用不同视觉语义，不能只依赖颜色。

表格支持分页、搜索、筛选与列说明；默认不一次渲染全量数据。

耗时操作提供进度、当前步骤、预计不可用时的说明、取消和错误恢复入口。

证据、代码和日志采用渐进披露，避免非技术用户被实现细节淹没。

# 9. 数据与对象模型

核心关系：Project → Dataset → DatasetVersion → ColumnSchema；项目同时包含 QualityIssue、CleaningPlan、AnalysisSpec、AnalysisRun、Artifact、Claim、ValidationResult、UserDecision 与 ConversationSummary。

| 实体 | 关键字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| Project | project_id, name, owner_id, timezone, status | 项目为数据隔离边界；删除为归档。 |
| Dataset | dataset_id, project_id, name, source_type | 一个逻辑数据集可拥有多个版本。 |
| DatasetVersion | version_id, hash, storage_path, parent_id, status, row_count | ready 后不可修改；父版本可空且仅 raw 为空。 |
| ColumnSchema | version_id, column, physical_type, semantic_type, role, confidence | 列名在版本内唯一；覆盖记录来源。 |
| QualityIssue | issue_id, version_id, type, severity, metrics, status | metrics 必须结构化；状态迁移受控。 |
| CleaningPlan | plan_id, source_version, operations, approval, result_version | 仅 approved 可执行；成功后 result_version 必填。 |
| AnalysisSpec | spec_id, revision, task, target, split, metrics | 不可原地改写已被 Run 引用的修订。 |
| AnalysisRun | run_id, version_id, spec_id, status, seed, environment | 绑定单一输入版本；步骤与终态可审计。 |
| Artifact | artifact_id, run_id, type, producer, uri, checksum, metadata | 文件或结果必须可校验；与 Run 同生命周期归档。 |
| Claim | claim_id, text, level, evidence_ids, version_id, limitations, status | published 前 validation_status=passed。 |
| UserDecision | decision_id, user_id, object_type/id, action, reason, timestamp | 确认、忽略、覆盖等关键决定不可静默覆盖。 |

## 9.1 数据保留与过期

MVP 默认不自动删除项目数据。管理员应可配置保留期；达到保留期后先归档、再按审批流程清除。任何删除均需覆盖元数据、Parquet、Artifact、报告、临时文件和缓存，并保留不含敏感内容的删除审计。

# 10. 系统架构与接口边界

建议采用 Streamlit UI + 应用服务层 + Agent Orchestrator + Tool Registry + 分析引擎 + SQLite/Parquet 的模块化单体架构。DuckDB 用于 P1 的大数据查询。LLM Provider 通过适配器隔离；核心确定性能力在无 LLM 时仍可运行。

| 模块 | 职责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| UI | 输入、预览、确认、进度、证据和导出 | 不得直接修改数据文件或计算正式指标 |
| 应用服务层 | 鉴权、事务、对象生命周期、任务提交 | 不得把业务规则散落在页面回调 |
| Agent Orchestrator | 计划、上下文、工具选择、叙述 | 不得直接计算数字或绕过 Tool Registry |
| 分析引擎 | 加载、画像、质量、清洗、统计、绘图、建模 | 不得依赖自然语言输出作为事实输入 |
| 执行器/沙箱 | 运行受控代码、资源限制、日志 | 不得联网、访问任意路径或执行系统命令 |
| Validator | Schema、字段、证据、数字、版本和发布校验 | 不得修改原始 Artifact 来“修正”结论 |
| Storage | 元数据事务、不可变文件、校验和、仓储接口 | 不得将密钥或完整敏感样本写入日志 |

## 10.1 内部服务接口（建议）

IngestionService.create_dataset_version(upload, parse_options) → DatasetVersion

SchemaService.profile_and_infer(version_id) → ColumnSchema[]

QualityService.scan(version_id, analysis_spec?) → QualityIssue[]

CleaningService.preview/execute(plan_id) → Preview | DatasetVersion

AnalysisService.plan/run(spec_id, version_id) → AnalysisRun

EvidenceService.create_artifact/validate_claim → Artifact | ValidationResult

ReportService.render/export(run_id, selection) → ExportArtifact

接口约束 所有写操作必须携带项目和用户上下文；所有结果对象必须返回稳定 ID、状态、创建时间与错误编号。正式 API 形式在详细设计阶段冻结。

# 11. 非功能需求

| 编号 | 属性 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 性能 | 10 万行×30 列以内，质量摘要与基础 EDA P50≤60 秒、P95≤180 秒（建议基线） | 固定硬件和基准数据集压测 |
| NFR-PERF-02 | 交互 | 普通页面 P95 首次可交互≤3 秒；分页预览 P95≤2 秒 | 前端与接口监控 |
| NFR-SCALE-01 | 容量 | MVP 单文件建议上限 500MB、行数 500 万；超限在上传前后均明确提示 | 边界文件测试；最终值经预研冻结 |
| NFR-REL-01 | 可靠性 | 成功提交的 ready 版本不可因进程重启丢失；失败任务具有终态 | 故障注入与恢复测试 |
| NFR-REP-01 | 可复现 | 相同输入、参数、代码/工具版本和种子下，确定性结果一致；浮点容差预定义 | 回归快照与哈希核对 |
| NFR-SEC-01 | 隔离 | 项目数据、路径、日志和导出不可跨项目访问 | 越权和路径穿越测试 |
| NFR-PRV-01 | 隐私 | 模型上下文不包含完整数据；PII 默认只传统计摘要或脱敏样例 | 提示词/调用载荷审计 |
| NFR-AUD-01 | 审计 | 上传、版本、清洗审批、Schema 覆盖、运行、发布和导出均留痕 | 审计事件完整性测试 |
| NFR-OBS-01 | 可观测 | 任务成功率、阶段耗时、失败类型、资源和 LLM/工具调用可度量 | 仪表盘与告警演练 |
| NFR-UX-01 | 可用性 | 核心旅程无需编程；阻断错误包含原因和下一步 | 5 名目标用户可用性测试 |
| NFR-A11Y-01 | 可访问性 | 键盘可操作；状态不只用颜色；关键控件有可读标签 | 自动扫描+人工抽检 |
| NFR-MNT-01 | 可维护 | 核心模块类型检查通过；数据转换覆盖≥90%、质量≥85%、Schema≥80%、编排≥70% | CI 覆盖率门禁 |
| NFR-COMP-01 | 兼容 | 支持近两年主流 Chrome/Edge；导出 Notebook 兼容约定 Python 环境 | 兼容矩阵回归 |
| NFR-I18N-01 | 语言与时区 | MVP 中文界面；时间以项目时区显示，存储使用 UTC | 跨时区与夏令时用例 |

## 11.1 可维护性与工程质量

建议工具链：Ruff、Mypy、Pytest、Coverage、Bandit、Pre-commit、GitHub Actions。数据操作应优先采用纯函数和显式参数；产品代码与 AI 临时代码必须隔离。

# 12. 安全、隐私与合规要求

## 12.1 受控执行

run_python 在独立容器或受限进程运行，默认无网络，限制 CPU、内存、运行时间、进程数和可写目录。

仅允许白名单库；执行前 AST 检查；禁止 eval、exec、os.system、subprocess、socket、requests 和任意文件路径访问。

代码、参数、环境摘要、stdout/stderr、退出码和资源使用必须记录；日志在展示前清理敏感信息。

临时目录按 Run 隔离并在终态清理；Artifact 通过受控存储 API 写入。

## 12.2 敏感数据

系统应识别邮箱、手机号、身份证号、地址、姓名等敏感字段。默认数据最小化：模型只接收 Schema、统计摘要、必要的脱敏样例、用户决定和相关证据。

## 12.3 权限模型（MVP）

| 能力 | 项目所有者/编辑者 | 只读查看者 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上传与创建版本 | 允许 | 禁止 | 按项目授权 |
| 修改 Schema/审批清洗 | 允许 | 禁止 | 默认禁止 |
| 运行分析与建模 | 允许 | 禁止 | 按项目授权 |
| 查看数据明细 | 允许；受敏感策略约束 | 按项目配置 | 默认无内容权限 |
| 查看证据/报告 | 允许 | 允许；受项目配置 | 按项目授权 |
| 配置全局资源与提供商 | 禁止 | 禁止 | 允许 |

安全边界 本说明书不将 MVP 定义为满足特定行业合规认证。若处理医疗、金融、未成年人或其他受监管数据，须另行开展合规评估与数据处理协议设计。

# 13. 日志、监控与审计

## 13.1 审计事件

至少记录：登录/授权结果、项目创建归档、上传、版本创建、Schema 覆盖、质量处置、清洗审批与执行、AnalysisSpec 确认、Run 状态、Claim 发布/撤回、报告/数据导出和管理员配置变化。

## 13.2 运行监控

按阶段统计成功率、P50/P95 耗时、错误码、重试、取消和资源使用。

监控 Artifact 写入失败、遗留 running 任务、磁盘阈值、队列积压和 LLM/工具 Schema 失败。

错误日志包含 request_id、project_id、run_id、step_id 和 tool_version，但不包含原始敏感值。

告警阈值和响应人应在部署设计阶段配置并演练。

# 14. 验收策略与测试要求

## 14.1 上线准入条件

所有 P0 功能需求通过，P0 阻断缺陷为 0；P1/P2 未完成项不影响核心证据链。

三个固定 Demo 完成端到端验收：房价、客户流失、电商订单。

正式报告数字可追溯率 100%，不存在无证据数字和不存在字段引用。

原始版本不可覆盖；所有已批准清洗生成新版本并可回滚。

分类/回归预处理和数据拆分通过泄露专项测试。

沙箱逃逸、路径穿越、跨项目访问、密钥泄露等高风险安全用例通过。

文档、HTML、Notebook、清洗数据和 Manifest 导出通过重跑与完整性检查。

关键 NFR 经约定硬件基线验证；不达标项有书面豁免和风险接受。

## 14.2 测试层级

| 层级 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 解析、类型推断、质量规则、清洗纯函数、指标、数字注入、状态机 |
| 边界测试 | 空表、单列、混合类型、极端缺失、高基数、时区、超长文本、超限文件 |
| 集成测试 | 上传→版本→质量→清洗→EDA/模型→Claim→导出 |
| 统计方法测试 | 拆分、预处理拟合范围、指标口径、显著性条件、浮点容差 |
| LLM 行为测试 | 字段幻觉、工具幻觉、证据不足拒答、结构化输出、提示注入 |
| 安全测试 | AST 绕过、路径穿越、联网、资源耗尽、越权、日志和导出泄密 |
| 回归测试 | 固定数据与 Artifact/Claim 快照；版本升级兼容性 |
| 可用性测试 | 目标用户能否在无代码情况下完成核心旅程并理解风险提示 |

## 14.3 Demo 验收脚本摘要

- 房价：上传→识别邮编为类别→发现缺失/泄露→确认清洗→回归 baseline→证据化特征解释→导出。

- 客户流失：确认预测时点→排除事后字段→时间拆分→不平衡分类指标→分组误差→限制说明。

- 电商订单：重复订单检测→金额对账→清洗预览与版本→时间趋势→HTML/Notebook 重跑。

# 15. 开发路线与里程碑

| 阶段 | 工期 | 主要交付 | 阶段门 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目基础 | 1 周 | 目录、配置、SQLite、上传、格式加载、DatasetVersion、Parquet | 原始版本不可覆盖；哈希与重载通过 |
| M2 Schema | 1 周 | 画像、物理/语义/角色推断、置信度、用户覆盖 | 邮编等编码识别；覆盖持久化 |
| M3 数据质量 | 1–2 周 | 质量规则、严重程度、结构化报告 | 无 LLM 可运行；指标与样例正确 |
| M4 清洗与版本 | 1 周 | 计划、预览、审批、执行、差异、回滚 | 每次操作新版本；不变量验证 |
| M5 EDA 与图表 | 1–2 周 | 自动 EDA、Chart Planner、Plotly、Artifact | 图表绑定版本；配置可重跑 |
| M6 建模 | 1–2 周 | AnalysisSpec、拆分、Pipeline、baseline、评价与解释 | 无泄露；与 Dummy 对比 |
| M7 Agent 与 NLQ | 1–2 周 | Registry、Planner、Context、结构化输出、决策记忆 | 工具/字段幻觉被阻断 |
| M8 证据与报告 | 1 周 | Artifact、Claim、Validator、HTML、Notebook、Manifest | 结论有证据；Notebook 可重跑 |
| M9 安全与质量 | 持续 | 沙箱、AST、CI、覆盖率、安全扫描、幻觉测试 | 上线准入条件满足 |

按顺序串行估算约 10–14 周，不含需求冻结、资源等待、上线审批与 P1 扩展；可在架构稳定后并行推进 UI、规则和测试。

# 16. 风险、依赖与应对

| 风险 | 等级 | 影响 | 主要应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 LLM 幻觉 | 高 | 错误字段、工具或解释进入结果 | 结构化输出、Registry、Artifact、Claim Validator、拒答 |
| R-02 数据泄露 | 高 | 模型指标虚高并误导决策 | 预测时点、拆分规则、Pipeline、泄露扫描与专项测试 |
| R-03 沙箱不充分 | 高 | 文件/网络/主机风险 | 独立隔离、无网络、白名单、AST、资源限制与安全测试 |
| R-04 Schema 误判 | 中高 | 错误统计、清洗与建模 | 置信度、证据、用户确认、变更影响分析 |
| R-05 大文件性能 | 中 | 超时、内存溢出、体验差 | Parquet、分块、抽样、DuckDB P1、明确容量上限 |
| R-06 证据链过重 | 中 | 存储增长与交互复杂 | Artifact 分层、按需展示、生命周期和压缩策略 |
| R-07 统计误用 | 高 | 将相关当因果、样本不足 | 任务边界、假设检查、Claim 分级与限制模板 |
| R-08 Notebook 环境漂移 | 中 | 导出后不可重跑 | Manifest、依赖锁定、版本记录和固定回归环境 |
| R-09 敏感数据外发 | 高 | 隐私与合规风险 | 最小上下文、脱敏、提供商配置、调用载荷审计 |

## 16.1 外部依赖

Python 数据栈、LLM Provider、SQLite/Parquet 文件系统、Plotly、scikit-learn、Jinja2、nbformat 及部署环境资源限制。关键依赖应锁定版本并建立兼容性回归。

# 17. 数据分析与产品埋点

| 事件 | 关键属性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| project_created | project_id, source | 项目漏斗 |
| dataset_uploaded | format, size_bucket, result, error_code | 接入成功率与容量规划 |
| schema_override | semantic_type, role, confidence_bucket | 推断质量优化 |
| quality_issue_action | type, severity, action | 规则价值与用户信任 |
| cleaning_plan_executed | operation, affected_ratio, result | 清洗成功率与风险 |
| analysis_run_finished | task, status, duration, failed_step | 核心成功率与性能 |
| claim_validation | level, result, failure_reason | 证据链质量 |
| export_completed | type, result, run_id | 价值实现与导出可靠性 |
| rerun_completed | source_run, new_version, compatibility_result | 复现与复用 |

埋点不得包含原始字段值、用户问题全文、敏感列名或导出内容。分析用户问题需单独取得许可并先去标识化。

# 18. 假设、待确认事项与决策记录

## 18.1 当前假设

MVP 为单组织或轻量项目权限场景，不承诺企业级多租户与实时协作。

首个部署形态以本地/单机或受控服务器为主，存储采用 SQLite + 文件系统 Parquet。

单次分析以单表为主；多表关联属于 P2。

用户对上传数据拥有合法处理权，产品仍需提供隐私提醒与最小化处理。

复杂合规、在线模型部署和自动业务决策不属于 MVP。

## 18.2 上线前必须确认

| 编号 | 事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | 部署模式与目标硬件基线 | 影响容量、性能 SLA、沙箱和文件存储 |
| Q-02 | 单文件/项目/用户存储上限 | 影响上传、资源配额和清理策略 |
| Q-03 | 身份认证方式及角色模型 | 影响项目隔离、审计和导出权限 |
| Q-04 | LLM 提供商、数据驻留与保留政策 | 影响隐私、合规和无 LLM 降级 |
| Q-05 | 敏感数据明文查看与导出政策 | 影响 UI 掩码、权限和报告 |
| Q-06 | 统计检验与最低样本阈值 | 影响拒答和 Claim Validator |
| Q-07 | 报告品牌、语言与导出模板 | 影响 HTML/Notebook 呈现 |
| Q-08 | 数据与日志保留期 | 影响删除、备份和成本 |
| Q-09 | 是否在 MVP 纳入 P1 的自然语言分析 | 影响工期、验收和 LLM 依赖 |

# 附录 A：需求追踪矩阵

| 业务能力 | 需求编号 | 测试包 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上传与不可变版本 | FR-ING-001～007 | UT/IT/E2E-ING | M1 |
| Schema 三层推断 | FR-SCH-001～006 | UT/IT-SCH | M2 |
| 确定性质量检测 | FR-QLT-001～005 | UT/STAT/E2E-QLT | M3 |
| 清洗审批与回滚 | FR-CLN-001～006 | UT/IT/E2E-CLN | M4 |
| 分析定义与计划 | FR-ANA-001～005 | IT/LLM/E2E-ANA | M6/M7 |
| EDA/图表/NLQ | FR-EDA-001～004；FR-NLQ-001～002 | UT/IT/LLM | M5/M7 |
| Baseline 建模 | FR-MDL-001～006 | STAT/IT/E2E-MDL | M6 |
| 证据与验证 | FR-EVD-001～006 | UT/REG/LLM/E2E-EVD | M8 |
| 报告与重跑 | FR-RPT-001～005 | IT/REG/E2E-RPT | M8 |
| 系统运行 | FR-SYS-001～004 | IT/SEC/CHAOS | M1/M7/M9 |

# 附录 B：关键结构示例

## B.1 DatasetVersion

{
  "dataset_id": "ds_sales",
  "version": "v1",
  "source_file": "sales.xlsx",
  "storage_path": "datasets/ds_sales/v1/data.parquet",
  "file_hash": "sha256:...",
  "row_count": 82310,
  "column_count": 18,
  "sheet": "Orders",
  "status": "raw",
  "parent_version": null
}

## B.2 AnalysisSpec

task: classification
target: churn_30d
entity_key: customer_id
time_column: observation_date
split_strategy: temporal
metrics: [pr_auc, recall]
excluded_columns: [cancel_date, churn_reason]

## B.3 发布条件

can_publish = evidence_ids 非空
  AND validation_status == passed
  AND dataset_version 非空
  AND contains_unverified_numbers == false

# 附录 C：MVP 完成定义（Definition of Done）

需求：对应 P0 需求编号、设计稿/交互说明、验收用例和负责人齐全。

实现：代码评审通过，类型检查与静态扫描无阻断问题，配置与迁移可重复。

测试：单元、集成、统计、安全和端到端测试通过，覆盖率达到模块门槛。

证据：关键数字、图表、模型指标和 Claim 可追溯、可验证、可重跑。

安全：沙箱、权限、脱敏、日志与导出策略验证通过，无高危未接受风险。

运维：监控、错误码、告警、备份/恢复和故障处理说明可用。

文档：用户说明、部署说明、限制条件、已知问题和版本变更记录更新。